Simpol Project
Simpol Project
06/12/2016

---
Présentation du groupe
Présentation du groupe
- Ludovic
- Robin
- Saverio (chef de projet)
- Geoffrey

---
Présentation du projet SIMPOL
Présentation du projet SIMPOL
- Création d’un jeu de stratégie/simulation
- Le joueur incarne un politicien
- But du jeu: gérer la ville et faire une ascension politique

---
Choix techniques
Choix techniques
- Framework Crafty
- JS orienté Objet
- Angular
- MariaDB
- Java 8 / Jdk 1.8.112 / J2E
- Tomcat 8.5
- Serveur Dehbian Jessie 8

---
Répartition des rôles
Répartition des rôles
- Saverio: chef de projet, développement Crafty, développement Java/J2e
- Geoffrey: Front (Html/Css) et développement Javascript
- Ludovic: Bdd & serveurs
- Robin : développement

---
Deroulement du developpement
Deroulement du developpement
- Mise en place du CDC
- Prise en main de Crafty
- Développement Client
- Mise en place serveur & BDD

---
Description de l’architecture
Description de l’architecture

---
Resultat obtenu
Resultat obtenu
- Mise en place d’un menu
- Génération d'une map aléatoire
- Construction des bâtiments
- Infos sur les bâtiments au clic
- Zoom/Dezoom

---
Difficultées rencontrées
Difficultées rencontrées
- CDC : difficultés pour se mettre d'accord
- Git: difficultés de maniement
- Crafty: manque de ressources
- Délais: courts

---
Solutions mises en place
Solutions mises en place
- CDC: gérer la prise de décision
- Git :entraide
- Crafty: usage de la doc
- Délais: être réactif

---
Retour d’expérience
Retour d’expérience
- Travail de groupe avec des profils différents
- Apport de GitHub
- Peu de support sur Crafty
- Délais

---
Conclusion
Conclusion
- Une expérience très enrichissante même si le jeu n'est pas totalement abouti au bout des 2 mois
- Faire un feedback après l'XP obtenue chez Cap (revenir sur le projet avec de nouveaux outils et nouvelles méthodes)