## Slide 1: Simpol Project
06/12/2016

## Slide 2: Présentation du groupe
Ludovic
Robin
Saverio (chef de projet)
Geoffrey

## Slide 3: Présentation du projet SIMPOL
Création d’un jeu de stratégie/simulation
Le joueur incarne un politicien
But du jeu: gérer la ville et faire une ascension politique

## Slide 4: Choix techniques
Framework Crafty
JS orienté Objet
Angular
MariaDB
Java 8 / Jdk 1.8.112 / J2E
Tomcat 8.5
Serveur Dehbian Jessie 8

## Slide 5: Répartition des rôles
Saverio: chef de projet, développement Crafty, développement Java/J2e
Geoffrey: Front (Html/Css) et développement Javascript
Ludovic: Bdd & serveurs
Robin : développement

## Slide 6: Deroulement du developpement
Mise en place du CDC
Prise en main de Crafty
Développement Client
Mise en place serveur & BDD

## Slide 7: Description de l’architecture

## Slide 8: Resultat obtenu
Mise en place d’un menu
Génération d'une map aléatoire
Construction des bâtiments
Infos sur les bâtiments au clic
Zoom/Dezoom

## Slide 9: Difficultées rencontrées
CDC : difficultés pour se mettre d'accord
Git: difficultés de maniement
Crafty: manque de ressources
Délais: courts

## Slide 10: Solutions mises en place
CDC: gérer la prise de décision
Git :entraide
Crafty: usage de la doc
Délais: être réactif

## Slide 11: Retour d’expérience
Travail de groupe avec des profils différents
Apport de GitHub
Peu de support sur Crafty
Délais

## Slide 12: Conclusion
Une expérience très enrichissante même si le jeu n'est pas totalement abouti au bout des 2 mois
Faire un feedback après l'XP obtenue chez Cap (revenir sur le projet avec de nouveaux outils et nouvelles méthodes)